Minutki -  Raport z postępów prac – Tydzień 1

Projekt: Cyber Trener – Weryfikacja poprawności ćwiczenia "OHP"

Zespół: Białasy v2

Skład:

1. Jakub Taglewski 255713

2. Bartosz Rataj 255684

3. Kacper Nowacki 255665

4. Dominik Rataj 255685

1. Wybór tematu i założenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi, zdecydowaliśmy się na realizację systemu wspomagającego ćwiczenie stacjonarne i wymagające dużej precyzji technicznej. Wybraliśmy "Wyciskanie żołnierskie (OHP)", ponieważ jest to ćwiczenie, w którym kluczowa jest pionowa ścieżka ruchu oraz stabilizacja całego tułowia, a błędy (takie jak niebezpieczne przeprosty kręgosłupa) są trudne do samodzielnego wyłapania bez lustra lub oceny trenera z profilu.

Zdefiniowana logika poprawności:

● Kąt wyprostu ramion (Bark–Łokieć–Nadgarstek): 170 - 180 stopni w fazie końcowej (zablokowanie łokci) oraz kontrola osi ciała (Bark–Biodro–Kostka) w celu wykluczenia nadmiernego przeprostu w odcinku lędźwiowym.

● Analiza pozycji przedramion i łokci: Przedramiona prostopadłe względem podłoża (zarówno w fazie startowej, jak i podczas ruchu), łokcie wysunięte delikatnie przed linię sztangi.

● Weryfikacja ścieżki ruchu i postawy: Pionowa linia prowadzenia sztangi (w najwyższym punkcie sztanga nad środkiem stopy/koroną głowy) oraz brak asymetrii, nierównego tempa pracy ramion lub skrętu tułowia.

2. Spotkanie projektowe, w dniu, 23.04.2026r

3. Zrealizowane prace (Status: Prototyp v0.1)

W tym tygodniu skupiliśmy się na zestawieniu środowiska i uruchomieniu "oczu" systemu.

● Setup technologiczny i podział modułów: Skonfigurowano środowisko bazujące na języku Python.

● Algorytmika:  Pierwsze testy (Algorytmika): Napisaliśmy podstawowy, inicjalny skrypt w Pythonie. Udało nam się:

Otworzyć strumień wideo z zewnętrznej kamery (OpenCV)

Zaimportować i uruchomić bazowy model MediaPipe Pose

Na ten moment skrypt jedynie "widzi" sylwetkę – wyliczanie kątów dla wyciskania żołnierskiego i detekcja błędów będą implementowane na kolejnych zajęciach.

Pobiera strumień wideo z telefonu w czasie rzeczywistym.

Mapuje punkty charakterystyczne sylwetki (landmarks) przy użyciu modelu MediaPipe Pose.

4. Napotkane problemy i rozwiązania

● Problem: Znaczne opóźnienia (lagi) podczas przesyłania wideo z telefonu

● Rozwiązanie: Zmniejszono rozdzielczość strumieniowania w aplikacji na smartfonie (do 720p)

5. Podział ról w zespole

● Student 1: Odpowiedzialny za ogólny setup środowiska programistycznego w Pythonie. Zajął się integracją biblioteki OpenCV oraz konfiguracją kamery.

● Student 2: Odpowiedzialny za detekcję sylwetki. Skonfigurował i zaimportował bazowy model MediaPipe Pose.

Student 3: Odpowiedzialny za bezdotykową obsługę systemu oraz architekturę danych. Przygotował szkielet skryptów integrujących Speech_recognition.

Student 4: Przygotował bibliotekę Pygame do obsługi powiadomień dźwiękowych

6. Plany na kolejny tydzień

1. Kalkulacja kątów.

2. Wizualizacja danych.

Wnioski: Udana konfiguracja środowiska i integracja kamer potwierdzają wykonalność projektu, stanowiąc gotową bazę do implementacji algorytmu analizującego wyciskanie żołnierskie.